1. Nome do Projeto

Catálogo de Produtos Freelancer

2. Descrição Geral

Um site onde freelancers podem divulgar seus serviços e produtos digitais (como e-books, templates, artes, códigos, etc.), e clientes podem visualizar e entrar em contato para contratar.

3. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma simples e funcional que permita o cadastro de freelancers e seus produtos, exibindo um catálogo visual com informações básicas de cada item.

4. Público-Alvo

Freelancers que desejam divulgar seus serviços e pessoas que buscam contratar profissionais autônomos.

5. Escopo do Projeto (O que será feito)

- Cadastro de produtos e serviços.

- Exibição de catálogo com imagens, descrição e preço.

- Página de contato entre cliente e freelancer.

- Área administrativa simples para gerenciar produtos.

6. Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de produtos com nome, descrição, imagem e preço.

- O sistema deve exibir todos os produtos cadastrados em formato de catálogo.

- O sistema deve ter formulário de contato.

- O sistema deve armazenar os dados em um banco de dados.

7. Requisitos Não Funcionais

- Interface amigável e responsiva.

- Banco de dados relacional (MySQL ou SQLite).

- Linguagens: HTML, CSS, JavaScript (e futuramente Node.js,  backend).

8. Cronograma (Exemplo simples)

| Etapa | Atividade | Prazo Estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Criação do Plano de Projeto | 1 semana |
| 2 | Modelagem UML e Banco de Dados | 2 semanas |
| 3 | Protótipo da Interface | 1 semana |
| 4 | Desenvolvimento e Testes | 3 semanas |
| 5 | Documentação Final | 1 semana |

9. Recursos Necessários

- Computador com VS Code instalado.

- Conexão com internet.

- Banco de dados local (MySQL Workbench ou SQLite).

10. Equipe

- Desenvolvedora: Bruna Woodymila